Załącznik nr 1.

do Uchwały nr…

Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia ……………..

| WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa jednostki realizującej | Termin realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady. | Dotychczasowe nakłady (w PLN) (poniesione do 31.12.2007 r.) | Lata / Koszty w PLN |
|  |  |  | rozp. | zak. |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | INWESTYCJE |
| 2. | Budowa i przebudowa dróg łączących północną część Miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156. | Gmina Barlinek. | 2008 | 2010 | ogółem | 4 316 035,92 |  | 16 035,92 | 1 200 000,00 | 3 100 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 1 100 000,00 |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 3 216 035,92 |  | 16 035,92 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 3 216 035,92 |  | 16 035,92 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2.

do Uchwały nr…

Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia ……………..

| WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa jednostki realizującej | Termin realizacji | Źródła finansowania | Łączne nakłady. | Dotychczasowe nakłady (w PLN) (poniesione do 31.12.2007 r.) | Lata / Koszty w PLN |
|  |  |  | rozp. | zak. |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | INWESTYCJE |
| 9. | Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem terenów nad Jeziorem Barlineckim przy ul. Jeziornej w Barlinku na cele turystyczno – rekreacyjne. | Gmina Barlinek. | 2008 | 2010 | ogółem | 3 267 934,38 |  | 37 934,38 | 980 000,00 | 2 250 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki UE* | 1 000 000,00 |  |  |  | 1 000 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki BP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. własne | 2 267 934,38 |  | 37 934,38 | 980 000,00 | 1 250 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w tym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | budżet gminy | 2 267 934,38 |  | 37 934,38 | 980 000,00 | 1 250 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fundusz*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | śr. jednostki real.**** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pożyczka/kredyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |